含 AI 生成

BlackBox · 名片数字化 iOS 应用

移动应用开发课程作业 · 项目提交报告

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | BlackBox（CamCard“名片数字化与联系人管理”功能切片 100% 黑盒复刻） |
| 代码仓库 | https://github.com/aoliao12112/BlackBox |
| 开发环境 | macOS + Xcode；iOS Simulator（iPhone 17 Pro，iOS 26.0） |
| 技术栈 | SwiftUI · Vision · AVFoundation · PhotosUI · CoreImage · Foundation(FileManager+JSON) · Contacts |
| 报告日期 | 2026-10-19 |

# 1  项目概况

## 1.1  作业背景与目标

本作业要求以 SDD（Specification-Driven Development，规格驱动开发）方法，借助 AI 编程工具，在六周内对“名片全能王（CamCard）”的“名片数字化与联系人管理”功能切片进行 100% 黑盒复刻。作业明确不接受“仅能识别并展示文字”的 Demo，必须实现完整业务闭环：拍摄/导入 → 区域检测与校正 → OCR 文字识别 → 结构化字段抽取 → 人工校正 → 保存与详情 → 搜索与标签 → 本地持久化 → 联系人导出。

## 1.2  复刻范围

以项目规格文档 spec.md 定义的 P1–P10 页面与作业要求的“功能一~功能十”为范围，使用 iOS 原生能力在设备端完成，不依赖任何云端服务。

## 1.3  总体完成情况

已在模拟器取证通过 9 项，其余依赖硬件或人工交互的 11 项已由人工在真机执行并确认通过；T01–T20 共 20 项全部通过（详见第 6 章与《T01–T20 验收执行记录》）。

# 2  交付物清单（对应 Week 6 要求）

| 交付物 | 形式 | 位置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可运行工程源码 | Xcode 工程 | 仓库根目录 /blackbox、/blackboxTests | 已完成 |
| SDD 归档文档 | Markdown | BlackBoxSpec/（spec.md、implementation_status.md、reference_test_suite.md、test_dataset.md、observation_notes.md、ai_collaboration_log.md、mac_acceptance_checklist.md） | 已完成 |
| AI 协作记录 | Markdown | BlackBoxSpec/ai_collaboration_log.md | 已完成 |
| AI 能力边界分析 | 本报告第 8 章 | BlackBox-项目提交报告.docx | 已完成 |
| 测试数据集与 Ground Truth | 35 张虚拟名片 + 标签 JSON | Tests/GroundTruth | 已完成 |
| 准确率评估结果 | JSON 结果 + 评估脚本 | Tests/ActualResults、Scripts/evaluate_accuracy.py | 已完成 |
| 验收执行记录与截图 | Markdown + 17 张 PNG | BlackBoxSpec/acceptance_execution_record.md、Tests/AcceptanceEvidence | 已完成 |
| 最终演示 | 端到端录屏 | 待录制 | 待完成 |

# 3  系统架构与数据模型

## 3.1  分层结构

视图层 Views/：SwiftUI 页面（首页、扫描、边界检测、OCR 结果、字段校正、详情、编辑、搜索、标签、导出）

视图模型 ViewModels/：页面状态与业务编排

服务层 Services/：OCR 识别、名片边界检测、字段抽取、联系人导出、本地持久化

相机层 Camera/：基于 AVFoundation 的相机管理与预览

导航 Router + NavigationStack：统一路由

模型层 Models/：BusinessCard 数据模型

## 3.2  页面清单（P1–P10）

| 编号 | 页面 | 编号 | 页面 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 名片夹首页 | P6 | 名片详情页 |
| P2 | 扫描页 | P7 | 名片编辑页 |
| P3 | 名片检测/边界检测页 | P8 | 搜索页 |
| P4 | OCR 结果页 | P9 | 标签管理页 |
| P5 | 字段校正页 | P10 | 导出确认页 |

## 3.3  BusinessCard 数据模型

| 类别 | 字段 |
| --- | --- |
| 标识与时间 | id、createdAt、updatedAt |
| 图片 | originalImageData（原图）、processedImageData（校正图） |
| 结构化字段 | name、company、jobTitle、department、mobile、officePhone、fax、email、additionalEmails、website、address、postalCode |
| 管理信息 | tags、notes |
| 可追溯信息 | ocrRawText（OCR 原始文本）、fieldConfidence（字段来源与置信度） |

## 3.4  关键约束

所有联系字段均可为 nil；AI 不得补全原图不存在的信息（对应测试 T09）。

原图与校正图分别压缩存储，便于详情页对照查看。

标签为共享实体，删除标签时所有名片同步移除该标签。

搜索覆盖 name / company / jobTitle / mobile / email 等主要字段。

# 4  功能实现对照（功能一~功能十）

| 功能 | 实现要点 | 关键实现位置 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 名片夹首页 | 列表、空状态、扫描入口、搜索/标签入口、缩略信息、点击进详情、删除后刷新 | Views/HomeView.swift、ViewModels/HomeViewModel.swift | 01_T01_home_empty.png、08_T12_home_list.png |
| 二 拍摄与图片导入 | 相机预览、相机权限、拍摄、返回/取消、重拍、相册导入、结果预览、确认进入识别 | Views/ScannerView.swift、Camera/CameraManager.swift | 02_T02_scanner.png、17_T03_camera_denied.png |
| 三 区域检测与校正 | Vision 矩形自动检测边界、描边显示、自动裁剪、CoreImage 透视校正、手动调整、确认、重拍 | Views/CardBoundaryView.swift、Services/RealCardBoundaryService.swift | 03_T06_boundary.png |
| 四 OCR 文字识别 | Vision VNRecognizeTextRequest 生成原始文本，落盘 BusinessCard.ocrRawText | Views/OCRResultView.swift、Services/RealOCRService.swift | 04_T07_ocr.png |
| 五 结构化字段识别 | 规则引擎抽取 8 个必填字段 + 可选字段；缺失字段保持 nil，不臆造 | Services/RuleBasedFieldExtractor.swift、Models/BusinessCard.swift | 05_T08_correction.png、06_T09_missing_field.png |
| 六 人工校正（HITL） | 全部字段可编辑；手动改动字段标记 source = .manual；保存/取消 | Views/FieldCorrectionView.swift | 05_T08_correction.png |
| 七 保存与详情 | 保存原图/校正图/全字段/标签/备注/时间；详情页含电话/Email/网址跳转 | Services/FileManagerContactRepository.swift、Views/CardDetailView.swift | 09_T13_detail.png |
| 八 搜索与标签 | 按姓名/公司/职位/电话/Email 搜索；标签创建/添加/筛选/删除；备注 | Views/SearchView.swift、Views/TagManagerView.swift | 11_T15_search.png、12/13_T16_*.png |
| 九 本地持久化 | FileManager + JSON（index.json / meta.json + 图片目录）；Kill 重启不丢数据 | Services/FileManagerContactRepository.swift | 15/16_T18_*_relaunch.png |
| 十 联系人导出 | 映射到系统通讯录（CNMutableContact / CNContactStore）并生成 VCF | Services/ContactExportService.swift、Views/ExportView.swift | 14_T19_export.png |

# 5  界面与交互证据（截图清单）

截图位于 Tests/AcceptanceEvidence/，命名规则为“序号_测试编号_场景.png”，由 Scripts/capture_acceptance_evidence.sh 自动采集并可复现。

| 截图 | 对应测试 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01_T01_home_empty.png | T01 | 首次启动空状态（“还没有名片”+ 扫描按钮） |
| 02_T02_scanner.png | T02 / T05 | 扫描页（相册 / 拍照 / 取消 操作栏） |
| 03_T06_boundary.png | T06 | 边界检测：自动识别并显示描边框，含手动调整/重拍/确认校正 |
| 04_T07_ocr.png | T07 | OCR 结果页：OCR 原始文本（zh-Hans） |
| 05_T08_correction.png | T08 / T11 | 字段校正页：结构化字段分类结果 |
| 06_T09_missing_field.png | T09 | 缺失字段显示“未识别”，未臆造网址 |
| 07_T10_multi_phone.png | T10 | 手机 / 办公电话 / 传真 三字段独立分流 |
| 08_T12_home_list.png | T12 / T17 | 保存后名片夹列表（删除前状态） |
| 09_T13_detail.png | T13 | 名片详情页（字段 + 可点击联系方式） |
| 10_T14_edit.png | T14 | 编辑名片页（预填字段） |
| 11_T15_search.png | T15 | 搜索“王”返回匹配名片 |
| 12_T16_tag_manager.png | T16 | 标签管理页 |
| 13_T16_tag_filter.png | T16 | 按标签“#课程演示”筛选 |
| 14_T19_export.png | T19 | 导出页（vCard 预览） |
| 15_T18_before_relaunch.png | T18 | 重启前名片夹 |
| 16_T18_after_relaunch.png | T18 | 重启后名片夹（与重启前逐字节一致） |
| 17_T03_camera_denied.png | T03 / T20 | 相机权限拒绝引导（去设置） |

# 6  测试与验收

## 6.1  Reference Test Suite（T01–T20）执行结果

状态标记：✅ 已通过（证据类型为模拟器截图、自动化测试或真机人工执行）。

| 编号 | 测试 | 状态 | 编号 | 测试 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 首次启动空状态 | ✅ | T11 | 人工修正后保存 | ✅ |
| T02 | 进入扫描页面 | ✅ | T12 | 保存成功返回名片夹 | ✅ |
| T03 | 相机权限处理 | ✅ | T13 | 名片详情页完整显示 | ✅ |
| T04 | 拍摄标准名片 | ✅ | T14 | 编辑后字段正确更新 | ✅ |
| T05 | 从相册导入 | ✅ | T15 | 搜索返回正确结果 | ✅ |
| T06 | 边界检测（倾斜） | ✅ | T16 | 标签筛选 | ✅ |
| T07 | OCR 原始文本 | ✅ | T17 | 删除名片 | ✅ |
| T08 | 结构化字段分类 | ✅ | T18 | 持久化（Kill 重启） | ✅ |
| T09 | 缺失字段不得补全 | ✅ | T19 | 导出到联系人 / VCF | ✅ |
| T10 | 多电话区分 | ✅ | T20 | 异常路径全覆盖 | ✅ |

小计：20 项全部通过（模拟器取证 9 项 + 真机人工执行 11 项）。

## 6.2  自动化测试（XCTest）

| 测试套件 | 用例数 | 覆盖内容 |
| --- | --- | --- |
| RuleBasedFieldExtractorTests | 5 | 字段抽取分类、缺失字段保持 nil、多电话/传真分流 |
| EndToEndScanValidationTests | 1 | 35 张名片的端到端扫描链路（检测→校正→OCR→抽取） |
| PermissionAndContactIntegrationTests | 3 | 相机权限与联系人写入/读取/删除 |
| ImagePipelineIntegrationTests | 2 | 图片压缩与持久化往返 |
| FileManagerContactRepositoryTests | 1 | 保存/读取/删除/搜索/标签筛选与 JSON 持久化 |
| VCFBuilderTests | 1 | VCF 字段映射与无乱码 |

合计 6 个测试套件、13 个用例。

## 6.3  测试数据集与准确率

测试集为 35 张虚拟合成名片（无真实敏感信息），分为 8 类场景：

| 场景类别 | 数量 | 场景类别 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名片 | 8 | 中文/中英双语缺失字段 | 3 |
| 英文名片 | 8 | 拍摄质量较差 | 3 |
| 中英双语 | 5 | 竖版 / 特殊布局 | 3 |
| 多电话 / 多 Email | 3 | 复杂 Logo / 背景 | 2 |

准确率指标定义：字段级准确率 = 命中必测字段数 / 必测字段总数；“必测字段”由每张标签 JSON 的 required_accuracy_fields 指定；同时统计“缺失字段被补全次数”（预期为 0）。

评估器自检（Ground Truth 对自身）：148 / 148 = 100.00%

端到端实测（iOS Vision OCR 全量扫描 35 张）：139 / 148 = 93.92%

缺失字段被补全（臆造）次数：0

## 6.4  测试环境

开发机：macOS + Xcode（命令行构建与测试）

运行环境：iOS Simulator（iPhone 17 Pro，iOS 26.0）Debug 构建；并在真机上人工执行 T01–T20 验收（2026-10-19，确认全部通过）。

持续集成：GitHub Actions 在 push 到 main 时自动执行构建与测试

# 7  AI 协作记录

## 7.1  协作方式

采用“规格先行 + AI 生成 + 人工审核 + 自动化测试回归”的闭环：先由 SDD 文档锁定页面与数据模型，再由 AI 生成代码与测试，人工逐条评审并修正，最后用 XCTest 与数据集评估回归验证。详细过程记录于 BlackBoxSpec/ai_collaboration_log.md。

## 7.2  AI 参与环节

工程骨架与分层结构、NavigationStack 路由、页面与视图模型

相机采集、图片导入、Vision 边界检测与 CoreImage 透视校正

Vision OCR 与规则字段抽取引擎、缺失字段保持 nil 的策略

本地持久化（FileManager + JSON）、搜索、标签、删除、备注

VCF 构建与系统通讯录映射、测试数据集生成与评估脚本、XCTest 用例

## 7.3  人工审核发现并纠正的主要缺陷

相机误用前置摄像头；透视校正后图片方向错误

传真号码被错误归类为办公电话，需独立抽取逻辑

单邮箱模型无法承载“其他 Email”，需扩展为 additionalEmails

品牌词被误判为姓名；无标签的公司名无法识别

日期编码/解码策略不一致，导致重启后名片静默丢失

边界框硬编码图片尺寸，导致非标准尺寸图片标注错位

联系人权限申请与字段映射错误

地址规则抢占公司行，导致公司字段为空

中英双语姓名（全角括号）无法识别，姓名 18 例为空

# 8  AI 能力边界分析

## 8.1  结论概述

AI 能够高质量完成工程骨架、业务流程与规则引擎的实现，并可通过自动化测试快速回归；但在“把图像上的信息准确还原为结构化字段”这一核心任务上存在明确的、可量化的能力边界。它适合“生成 + 人工校验”，不适合作为“免校验的最终判据”。以下边界均由本项目的实测数据支撑。

## 8.2  OCR 层的边界：字符级误识

在 35 张端到端实测中，9 处字段级不匹配里有 3 处属于 OCR 字符识别误差，规则引擎无法修复：

简繁字形误识：期望“黄敏”，实际识别为“黃敏”。

标点被识别为空格：Email 中的点号被识别成空格，得到“emily johnson@...”）。

字母漏识：期望“luo”，实际识别为“uo”，缺失首字母。

结论：此类误差源于光学识别本身，只能通过更高质量的图像采集，或引入简繁映射与词典纠错（属于额外范围）来缓解。

## 8.3  结构化抽取层的边界：规则引擎的局限

规则引擎依赖“显式标签 + 内容启发式”。实测中已修复以下三类缺陷，说明 AI 生成的规则在真实多样排版下并不可靠，必须用数据回测才能暴露：

标签未被识别/剥离：如“Company: Blue Ocean Labs LLC”整行连标签一起返回；无后缀关键词的公司名（如 Pioneer Marketing Group）完全抽不到。

规则相互抢占：地址规则因含“市”“中心”等词先消费了公司行，导致公司字段为空。

双语姓名不识别：全角括号写法的双语姓名被正则丢弃。

## 8.4  规范差异类误差

另有 6 处不匹配属于“输出与数据集标点/空格规范不一致”，例如数据集规范为“王安 (Alan Wang)”（括号前有空格）而引擎输出“王安(Alan Wang)”；以及“ / MountainCity”与引擎输出“/mountaincity”的大小写与空格差异。此类误差可通过轻量排版归一处理，预计可将准确率提升至约 97.9%。

## 8.5  不可逾越的约束：不得臆造

本项目坚持一条硬性约束——AI 不得补全原图不存在的信息。因此当 OCR 完全失败时，系统会诚实地输出空字段（显示“未识别”），而不是编造内容。实测中缺失字段被补全次数为 0，符合预期。这也意味着：准确率的“上限”由 OCR 质量决定，而非由模型“猜测能力”决定。

## 8.6  对开发流程的启示

AI 可以显著提速，但“能用”与“可信”之间需要人工审核与自动化回归来填平。

凡是涉及视觉信息的环节（OCR、边界检测），必须建立 Ground Truth 数据集与评估脚本，用数据说话。

必须保留 Human-in-the-Loop 校正流程：既纠正模型错误，也用于沉淀真实数据。

# 9  已知问题、风险与后续计划

真机验证：已完成。T04 拍摄、相机预览、T03/T05 权限允许路径、T19 写入系统通讯录 均已在真机人工执行验证通过。

人工交互类测试项：已完成。T11 人工修正保存、T12 点保存返回、T14 改值后详情刷新、T16 标签创建/删除、T17 滑动删除、T20 其余异常分支 均已在真机人工执行验证通过。

最终演示录屏待录制：覆盖 扫描 → 校正 → OCR → 人工改 → 保存 → 详情 → 搜索 → 导出 → 重启。

待教师确认的环境项：CamCard 参考版本、目标 iOS 版本、目标设备、教师提供的测试名片集来源。

可选增强：简繁与标点空格归一，预计把字段级准确率从 93.92% 提升至约 97.9%。

# 10  运行与验证方式

## 10.1  构建与运行

用 Xcode 打开 blackbox.xcodeproj，选择 blackbox scheme 与 iOS 模拟器/真机运行；或命令行构建：

xcodebuild build -project blackbox.xcodeproj -scheme blackbox -destination 'platform=iOS Simulator,name=iPhone 17 Pro'

## 10.2  运行测试

xcodebuild test -project blackbox.xcodeproj -scheme blackbox -destination 'platform=iOS Simulator,name=iPhone 17 Pro'

## 10.3  数据集评估

python3 Scripts/evaluate_accuracy.py

## 10.4  复现验收截图

bash Scripts/capture_acceptance_evidence.sh

# 11  结论

本项目按 SDD 方法完成了 CamCard 名片数字化功能切片的完整闭环，功能一~功能十全部实现，Reference Test Suite 20 项全部通过（模拟器取证 9 项 + 真机人工执行 11 项），端到端字段级准确率达 93.92% 且无臆造字段。经人工审核修正的缺陷清单与 AI 能力边界分析表明：AI 是高效的实现者，但视觉信息的准确性仍需人工校正与数据回归共同保障。剩余工作为最终演示录制。

BlackBox 项目组    2026-10-19